# 银行管理系统

（Bank Management System）

项目计划

## 康锦涛 项目小组

目录

**1.引言**..............................................................P3

1.1编写目的..............................................P3

1.2背景..................................................P3

1.3软件运行环境..........................................P3

**2.项目概述**.........................................................P3

2.1工作内容..............................................P3

2.2主要参加人员..........................................P4

2.3产品..................................................P5

2.4验收标准..............................................P5

**3.实施计划**.........................................................P5

3.1工作任务的分工与人员分工..............................P5

3.2项目进度..............................................P7

3.3关键问题..............................................P7

1. **引言**

**1.1编写目的**

此开发计划书的编写主要是为“银行管理系统”做主要的规划和整合，在开发过程中起引导作用。

**1.2背景**

由于已有的银行管理系统已经不能满足现在的需要，因此需要重新开发一个允许银行系统管理人员高效便捷地对银行账户进行相关操作的管理系统，并且根据用户需求的不同，精准地实现账户操作。新系统还要做到网上银行的建设工作，方便用户随时随地查看自己的财务信息。

**1.3软件运行环境**

（1）服务器

操作系统：Windows 7及以上版本系统。

数据库：MySql。

技术：基于web网站的前后台开发。

（2）客户机

PC端或移动端的浏览器即可访问。

**2.项目概述**

**2.1工作内容**

“银行管理系统”针对的用户是银行系统管理员和普通用户，相应的内容有：

1.对于系统管理员，主要功能有：

（1）对账户信息的查询，以及修改登录密码；

（2）对用户信息的管理；

（3）对储蓄业务的管理；

（4）对贷款业务的管理；

（5）对网上银行的管理；

（6）对不同业务利率的管理；

（7）对系统计划的管理

2.对于普通用户，主要功能有：

（1）对用户本人信息的查询，以及修改部分信息；

（2）用户个人网上银行的信息查询和修改；

（3）通过网上银行实现转账；

（4）办理储蓄或贷款业务；

**2.2主要参加人员**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份 | 姓名 | 学号 | 任务分配 | 任务占比 |
| 组长 | 康锦涛 |  |  |  |
| 组员 | 刘国锋 |  |  |  |
| 组员 | 刘子凡 |  |  |  |
| 组员 | 古美峰 |  |  |  |
| 组员 | 杜雨宸 | 53150434 |  |  |

**2.3产品**

2.3.1程序

“银行管理系统”是以网站的形式实现，前台通过Javascript等前端技术编写界面，后台使用Java编程语言，并配合MySql数据库共同实现。

2.3.2文件

（1）项目计划书；

（2）需求分析文档；

（3）设计文档；

（4）测试文档；

（6）测试报告；

（7）工作总结。

**2.4验收标准**

具有简洁的界面，能实现“银行管理系统”要求的所有功能。

1. **实施计划**

**3.1工作任务的分工与人员分工**

（1）组长：康锦涛

任务：

1.每周至少一次组织小组讨论，记录讨论内容，列出本周开发计划；

2.项目开发进度的管理，以及团队的组织与协调；

3.

4.个人工作总结。

（2）组员：刘国锋

1.参与小组讨论；

2.

3.

4.个人工作总结。

（3）组员：刘子凡

1.参与小组讨论；

2.

3.

4.个人工作总结。

（4）组员：古美峰

1.参与小组讨论；

2.

3.

4.个人工作总结。

（5）组员：杜雨宸

1.参与小组讨论；

2.

3.

4.个人工作总结。

**3.2项目进度**

|  |  |
| --- | --- |
| 2018.5.30至2018.5.31 | 完成项目计划书和需求分析文档 |
| 2018.6.1 | 完成设计文档 |
| 2018.6.2至2018.6.5 | 设计数据库和网页样式 |
| 2018.6.6至2018.6.9 | 编程实现操作数据库 |
| 2018.6.10至2018.6.13 | 完成网站前后台的整合，实现所要求的功能 |
| 2018.6.14至2018.6.15 | 对系统进行测试，并完成测试文档和测试报告 |
| 2018.6.16至2018.6.17 | 项目组成员完成个人工作总结 |

**3.3关键问题**

各个成员之间的配合，项目组成员个人的任务进度，以及编码的成功。